**TASARIM AŞAMASI ÜÇ NOKTA TAHMİNİ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra | Faaliyet | Öncelik | Kötümser Tahmin | Ortalama Tahmin | İyimser Tahmin | Üç Nokta Tahmini |
| 1 | Web Platformunun Front-End Geliştirilmesi | 1 | 15 | 10 | 5 | 10.0 |
| 2 | |  | | --- | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | | Web Platformunun Back-End Geliştirilmesi |  |  | | --- | |  | | | 2 | 18 | 12 | 6 | 12.0 |
| 3 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | | Veritabanı Entegrasyonu ve Test Edilmesi |  |  | | --- | |  | |  |  | | --- | |  | | 3 | 10 | 7 | 4 | 7.0 |
| 4 | |  | | --- | | Psikolog Başvuru ve Eşleştirme Sisteminin Entegrasyonu |  |  | | --- | |  | | 4 | 9 | 6 | 3 | 6.0 |
| 5 | |  | | --- | | Güvenlik Önlemlerinin Uygulanması |  |  | | --- | |  | | 6 | 8 | 5 | 2 | 5.0 |
| 6 | |  | | --- | | Profil Yönetim Sisteminin Oluşturulması |  |  | | --- | |  | | 5 | 10 | 6 | 3 | 6.2 |
| 7 | |  | | --- | | Fonksiyonellik Testlerinin Yapılması |  |  | | --- | |  | | 7 | 6 | 4 | 2 | 4.0 |
| 8 | |  |  |  | | --- | --- | --- | | |  | | --- | | Mobil Uyumluluk ve Erişilebilirlik Testleri |  |  | | --- | |  | |  |  | | --- | |  | | 8 | 5 | 3 | 2 | 3.3 |
| 9 | |  | | --- | | Dijital Kampanyaların Hazırlanması |  |  | | --- | |  | | 9 | 6 | 3 | 1 | 3.2 |

**UYGULAMA AŞAMASI ÜÇ NOKTA TAHMİNİ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sıra | Faaliyet | Öncelik | Kötümser Tahmin | Ortalama Tahmin | İyimser Tahmin | Üç Nokta Tahmini |
| **1** | |  | | --- | | *Kullanıcı Geri Bildirimlerinin Analizi* |  |  | | --- | |  | | 5 | 4 | 2 | 1 | 2.2 |
| **2** | |  | | --- | | *Son Testler ve Hata Düzeltmeleri* |  |  | | --- | |  | | 1 | 6 | 4 | 2 | 4.0 |
| **3** | |  | | --- | | *Web Sitesinin Yayına Alınması* |  |  | | --- | |  | | 2 | 3 | 2 | 1 | 2.0 |
| **4** | |  | | --- | | *Tanıtım İçeriklerinin Paylaşılması* |  |  | | --- | |  | | 3 | 5 | 3 | 1 | 3.0 |
| **5** | |  | | --- | | *Kullanıcı Destek Sistemi Kurulması* |  |  | | --- | |  | | 4 | 7 | 4 | 2 | 4.2 |
| **6** | |  | | --- | | *Proje Raporu ve Sunum* |  |  | | --- | |  | | 6 | 4 | 3 | 2 | 3.0 |

**İREM ÖZENSEL**

**B221306052**